## FORMULARIO DE INFORME DE ESTADO DE CONFIGURACIÓN (IEC)

| Autor | Daniel Gomarín |  | Equipo |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Web “Sabor del Himalaya” |  | Fecha |  |  | 24/04/2026 |
| Nº Ciclo | 2 |  | Nº Semana |  |  | 8 |
| Actividad de GCS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semana Actual |  |  | Valor Acumulado |  |
| # PCs enviadas |  | 2 |  |  | 3 |  |
| # PCs aprobadas |  | 2 |  |  | 3 |  |
| # PCs rechazadas |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # PCs en implementación |  | 2 |  |  | 3 |  |
| # PCs cerradas |  | 2 |  |  | 3 |  |
| Estado de la GCS |  |  |  |  |  |  |
| Volumen del producto bajo control de GCS |  | Semana Actual |  |  | Valor Acumulado |  |
| # Páginas de texto |  | 55 |  |  | 72 |  |
| # LOC— totales |  | 924 |  |  | 1911 |  |
| # LOC— nuevas y cambiadas |  | 854 y 70 |  |  | 1981 |  |
| Otros elementos |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Comentarios (incluya el nombre de los productos que correspondan a las PCs de la semana actual): - PC-002: se ha procedido a la actualización del producto SH-DOC-CV (Ciclo de Vida) tras la aprobación de la PC-002, incorporando la definición formal de los roles de gestión de la configuración y gestión de la calidad para cada integrante del equipo. - PC-003: se ha modificado el producto SH-DOC-EE (Estimación y Estrategia) debido a la PC-003, mediante la cual se sustituye el REQ 6 por el REQ 8 con el fin de optimizar el alcance del proyecto frente al tiempo disponible. |  |  |  |  |  |  |