## FORMULARIO DE INFORME DE ESTADO DE CONFIGURACIÓN (IEC)

| Autor | Daniel Gomarín |  | Equipo |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Web “Sabor del Himalaya” |  | Fecha |  |  | 27/03/2026 |
| Nº Ciclo | 1 |  | Nº Semana |  |  | 4 |
| Actividad de GCS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semana Actual |  |  | Valor Acumulado |  |
| # PCs enviadas |  | 1 |  |  | 1 |  |
| # PCs aprobadas |  | 1 |  |  | 1 |  |
| # PCs rechazadas |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # PCs en implementación |  | 1 |  |  | 1 |  |
| # PCs cerradas |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Estado de la GCS |  |  |  |  |  |  |
| Volumen del producto bajo control de GCS |  | Semana Actual |  |  | Valor Acumulado |  |
| # Páginas de texto |  | 12 |  |  | 17 |  |
| # LOC— totales |  | 693 |  |  | 693 |  |
| # LOC— nuevas y cambiadas |  | 693 |  |  | 693 |  |
| Otros elementos |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Comentarios (incluya el nombre de los productos que correspondan a las PCs de la semana actual): Se ha procedido a la actualización del Elemento de Configuración SH-DOC-EE (Estimación y Estrategia) debido a la aprobación de la PC-001. El cambio consiste en la siguiente reestructuración: REQ 3 pasa a implementarse en el primer ciclo, REQ 4 pasa a implementarse en el segundo ciclo, REQ9 se añade a la implementación del primer ciclo. |  |  |  |  |  |  |